**Bảng chức năng của hệ sinh thái Thôn Trang**

1. **Giai đoạn 1 (CRM + Login)**

**Thời hạn: 07 ngày**

**Thanh toán: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** |
| 1 | Sản phẩm  1. Thành phẩm  1.1 Danh sách + Tìm kiếm + Download excel  1.2 Thông tin thành phẩm: Biểu mẫu nhập liệu (Nhập tay)  1.3 Upload excel mẫu |
| 2 | 2. Đại lý  2.1 Danh sách + Tìm kiếm + Download excel  2.2 Thông tin đại lý: Biểu mẫu nhập liệu (Nhập tay)  2.3 Upload excel mẫu  2.4 Danh sách thành phẩm theo đại lý (Danh sách đặt hàng, gợi ý)  2.4 Bảng giá thành phẩm theo đại lý  2.5 Lịch sử đơn hàng theo đại lý |
| 3 | 3. Đơn hàng  3.1 Đặt hàng (Shopping cart)  3.2 Danh sách đơn hàng  3.3 Thông tin đơn hàng: Biểu mẫu nhập liệu (Nhập tay) |
| 4 | 4. Hệ thống  4.1 Đơn vị tính  4.2 Công ty  4.3 Tỉnh  4.4 Huyện  4.5 Xã  4.6 Xe giao hàng |
| 5 | 5. Phân quyền  5.1 Danh sách thành viên (Nhân viên có quyền truy cập hệ thống)  5.2 Menu chức năng  5.3 Phân quyền thành viên theo menu  5.4 Phân quyền thành viên theo đại lý  5.5 Phân quyền thành viên theo công ty  5.6 Lịch sử truy cập của thành viên |
| 6 | 6. Kho hàng  6.1 Phiếu nhập kho  6.2 Phiếu xuất kho  6.3 Phiếu giao hàng theo chuyến xe (Xe + ngày + danh sách đơn hàng theo tỉnh + Đủ trọng lượng xe) |

**B. Giai đoạn 02 (CRM + Report)**

**Thời hạn: 10 ngày**

**Thanh toán: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Chức năng** |
| 1 | 1. Kho hàng  1.1 Chi tiết xuất kho theo ngày  1.2 Chi tiết xuất kho theo đại lý  1.3 Chi tiết nhập xuất tồn theo thành phẩm, Gốc thuốc  1.4 Lịch sử giao hàng thành công  1.5 Lịch sử trả hàng  1.6 Lịch sử hủy hàng  1.7 Các yêu cầu khác phát sinh |
| 2 | 2. Đại lý  2.1 Chi tiết đơn hàng theo công ty  2.2 Chi tiết công nợ theo công ty  2.3 Chi tiết công nợ thuế theo công ty  2.4 Lịch sử khuyến mãi  2.4 Lịch sử giao hàng  2.5 Lịch sử trả hàng  2.6 Các yêu cầu khác phát sinh |
| 3 | 3. Công ty  3.3 Doanh thu danh nghĩa  3.3 Doanh thu thực tế (Sau khi trừ đơn trả hàng, hủy hàng)  3.4 Công nợ theo đại lý  3.5 Các yêu cầu khác phát sinh |

**B. Giai đoạn 03 (Kiểm tra và sửa lỗi)**

**Thời hạn: 05 ngày**

**Thanh toán: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)**